#### Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

#### Veřejná zakázka je podle ustanovení §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek v platném znění zadávána mimo režim zákona, při dodržení ustanovení §6 zákona a v souladu s pravidly uvedenými v Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel		městys Zdislavice

Sídlo			Zdislavice 6, 257 64 Zdislavice

Zastoupený		Bc. Pavlem Boučkem, starostou městyse

IČ			00233072

DIČ			CZ00233072

Telefon			734879703

e-mail			zdislavice@zdislavice.cz

ID datové schránky	43jatuw

Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu		320090359/0800

Smluvní zástupce dodavatele

ARTENDR, s. r. o.

se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký Osek

jejímž jménem jedná PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA – jednatel

IČ: 24190853, DIČ: CZ24190853

tel. +420605283808

e-mail: info@artendr.cz

Zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Vodovod Zdislavice“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výměna vodovodního potrubí městysi Zdislavice.

Místo plnění zakázky

Plnění zakázky bude realizováno na pozemcích v k. ú. Zdislavice u Vlašimi parc. č. viz seznam v PD.

Vymezení plnění zakázky

- realizace stavby bude provedena podle projektové dokumentace a výkazu výměr (DZS), které zpracovala firma VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 26001187

- zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správců sítí apod.),

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

- zajištění výškového a směrového vytyčení a umístění stavby,

- zajištění vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí v prostoru staveniště,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

- zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,

- účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,

- pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,

- spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem BOZP,

- zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy na řízenou skládku, včetně dokladů za likvidaci,

- pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení stavby do původního stavu,

- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v podobě tištěné a digitální v počtu 3 pare,

- zhotovitel předá všechny potřebné doklady stavby (doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách a doklady o likvidaci odpadu),

- splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.), odstranění všech případných vad a nedodělků.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Kód CPV:

45000000-7 Stavební práce

45112000-5 Výkopové a zemní práce

45231300-8 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí

45100000-8 Práce spojené s přípravou staveniště

#### Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích; do předpokládané hodnoty se nezahrnuje daň z přidané hodnoty. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky je zahrnuta hodnota všech plnění, která mohou vyplývat ze smlouvy na veřejnou zakázku, není-li dále stanoveno jinak. Zadavatel stanoví, že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 4.229.220,17 Kč bez DPH.

Doba plnění zakázky

- termín zahájení stavebních prací	– předpoklad duben 2020,

– 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště,

- termín dokončení a předání díla	– v co nejkratším možném termínu, nejpozději však      do 30.06.2020.

Požadavky na jednotné uspořádání písemné verze nabídky

Pro snazší posouzení a hodnocení cenových nabídek zadavatel požaduje, aby byla tištěná verze nabídky předložena v jednom vyhotovení v českém jazyce a v rozsahu a pořadí dokumentů, jak následuje. Nabídka nesmí obsahovat jakékoli přepisy, opravy nebo symboly, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázána a bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. Každý účastník může v rámci výběrového řízení předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel vyloučí z výběrového řízení dodavatele, který předložil více nabídek. Doklady nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů. Délku záruční doby na stavební práce zadavatel požaduje minimálně v délce 60 měsíců.

Pořadí a obsah dokumentů tvořících nabídku jsou závazné a jsou stanoveny následovně:

- Krycí list nabídky dle formuláře v příloze této výzvy s identifikací účastníka. Titulní list bude opatřen razítkem a podpisem oprávněné osoby účastníka. Pokud oprávněnou osobou účastníka není statutární orgán účastníka, musí být jako příloha titulního listu doložena plná moc oprávněné osoby k podpisu nabídky.

- Obsah nabídky s uvedením čísel stránek u jednotlivých kapitol.

- Položkový rozpočet.

- Podrobný harmonogram realizace díla.

Podrobný harmonogram výstavby, tj. podrobné technologické členění na jednotlivé části výstavby bude obsahovat:

  - časový harmonogram předmětu plnění veřejné zakázky v členění po týdnech

  - finanční harmonogram v členění po měsících s uvedením výše finančních nákladů realizace předmětu veřejné zakázky za jednotlivé měsíce.

  - strukturu výrobního procesu (tj. technologickou strukturu dílčích stavebních procesů) s uvedením zahájení, dokončení a dobou trvání v kalendářních dnech.

- Požadavky na prokázání kvalifikace:

  - Základní kvalifikace:

I. Splnění základní způsobilosti prokazuje dodavatel předložením čestného prohlá-

šení o splnění základní způsobilosti analogicky dle §74 zákona. Čestné prohlášení

musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za účastníka výběrového řízení.

Vzor čestného prohlášení je přílohou této výzvy.

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného

kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení tohoto výbě-

rového řízení.

  - Profesní způsobilost:

I. Splnění profesní způsobilosti prokazuje účastník výběrového řízení předložením

Výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud v ní má být dodavatel zapsán

Podle zvláštních právních předpisů.

II. Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je: - oprávněn podnikat v

rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy

takové oprávnění vyžadují – zadavatel požaduje předložení těchto dokladů o

oprávnění k podnikání: provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Pokud účastník výběrového řízení dokládá splnění profesní způsobilosti výpisem z

Obchodního rejstříku, musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti

nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení tohoto výběrového řízení.

Doklady k prokázání profesní části kvalifikace předloží účastníci výběrového řízení

v prostých kopiích.

  - Technické kvalifikace:

Kritéria technické kvalifikace stanoví zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů či                                        technických zdrojů či odborných schopností a zkušeností nezbytných

pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě. Zadavatel může považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení:

I. seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením

výběrového řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení

nejvýznamnějších z těchto prací provedených dodavatelem za posledních 5 let.

Minimální požadovanou úrovní seznamu stavebních prací je realizace alespoň 4

nejvýznamnějších z těchto stavebních prací spočívajících ve výstavbě/rekonstrukci

vodovodu a kanalizace v rozsahu minimálně 4 milionů Kč bez DPH za každou z

těchto nejvýznamnějších stavebních prací.

Dodavatel je povinen seznam referenčních zakázek předložit ve formě čestného

Prohlášení v přehledné tabulce, kde strukturovaně uvede u každé z těchto nejvý-

znamnějších referenčních zakázek tyto údaje: identifikace zadavatele/objednatele,

stručný popis předmětu zakázky, finanční rozsah – celkovou cenu bez DPH, dobu

a místo provádění prací, kontaktní osobu objednatele včetně e-mailu a nebo

telefonu na tuto osobu.

Z předložených podkladů musí být ve vztahu k předmětné veřejné zakázce možné

bez pochybnosti posoudit, zda se jedná o referenci, jak je definováno zadavatelem

výše.

Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly a posouzení toho, zda je seznam předložený

dodavatelem pravdivý.

V případě, že údaje uvedené dodavatel budou v rozporu s výsledky kontroly

zadavatele, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku dodavatele vyloučit

z výběrového řízení.

- Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti třetí osobě (na plnou výši nabídkové ceny) – předloží vybraný dodavatel před podpisem SoD.

- Návrh smlouvy o dílo podle závazného vzoru v příloze výzvy podepsaný dodavatelem či osobou zmocněnou k takovému úkonu, originál příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky. Návrh smlouvy bude předmětem jednání zadavatele s vybraným dodavatelem.

- Nosič CD nebo DVD s digitální podobou cenové položkové nabídky (formát *xls), harmonogramu realizace díla (formát *doc nebo *xls) a návrhu smlouvy o dílo (formát *doc).

Požadavky a podmínky pro zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena v členění – nabídková cena v Kč bez DPH, samostatně DPH (sazba DPH v zákonné výši) a nabídková cena v Kč celkem včetně DPH za „Vodovod Zdislavice“

Cena bude uvedena v členění podle poskytnutého výkazu výměr a projektové dokumentace. Nabídková cena rovněž obsahuje veškeré náklady – mimo vlastní dílo a zisk zhotovitele i zejména náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádné realizaci díla.

Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná. V ceně budou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky. Nabídkovou cenu je možné případně překročit pouze po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Účastník tuto nabídkovou cenu ve výše uvedeném členění doplní rovněž v návrhu smlouvy, který je ve své nabídce povinen předložit.

Platební podmínky

Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu skutečně provedených prací a dodávek.

Splatnost vystavených faktur bude činit 30 dnů od doručení faktury do sídla kupujícího. Zálohu zadavatel neposkytuje. Faktura – daňový doklad musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět vybranému účastníku k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

Zadávací dokumentace a podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je tvořena touto výzvou a přílohami, na které se odkazuje.

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Na základě písemné žádosti doručené ve stanovené lhůtě zadavatel odešle vysvětlení k zadávací dokumentaci (případně související dokumenty) nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení požadavku. Vzhledem ke krátkým lhůtám pro doručení odpovědí na žádosti o vysvětlení k zadávací dokumentaci bude pro poskytnutí informací využito pouze elektronických prostředků, přičemž žádosti mohou být doručeny kontaktní osobě zadavatele V. Novákové na e-mail: vladimira.novakova@artendr.cz  Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku, uveřejní zadavatel stejným způsobem, jakým uveřejnil oznámení výzvy.

Prohlídka místa plnění

Místo je veřejně přístupné, proto zadavatel neplánuje prohlídku místa plnění.

Místo pro podání nabídek

Doporučeně poštou na adresu: 	Městys Zdislavice

Zdislavice 6

257 64 Zdislavice

V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Nebo osobně  v těchto hodinách:

Pondělí	08:00 -  11:00 a 12:00 – 17:00 hod.

Středa	08:00 -  11:00 a 12:00 – 17:00 hod.

Způsob doručení nabídky

Nabídka v listinné podobě bude odevzdána v uzavřené obálce. Obálka bude na přední straně obsahovat adresu zadavatele, adresu a razítko účastníka a bude označena nápisem: NEOTVÍRAT - „Vodovod Zdislavice“.

Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet ihned po uveřejnění této výzvy na profilu zadavatele. Všechny nabídky nebo písemné omluvy (v případě, že se rozhodnete nezúčastnit se výběrového řízení), musí být doručeny zadavateli nejpozději do skončení soutěžní lhůty, která končí dnem

21.02.2020 ve 11:00 hod

Nabídky doručené zadavateli po uplynutí této lhůty budou ze zadávacího řízení vyřazeny.

Otevírání nabídek

Otevírání obálek bude zahájeno dne 21.02.2020  ve 13:00 hodin, a to na adrese zadavatele, bez přítomnosti účastníků.

Způsob hodnocení nabídek

Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH – váha 100%

V rámci tohoto kritéria hodnocení účastník výběrového řízení předloží celkovou nabídkovou cenu za celý předmět plnění veřejné zakázky. Jako výhodnější bude zadavatel hodnotit nabídku toho účastníka výběrového řízení, jehož nabízená celková nabídková cena bude nižší oproti celkovým nabídkovým cenám nabízených ostatními účastníky výběrového řízení. Nejlépe bude hodnocena nejnižší celková nabídková cena. Při hodnocení celkové nabídkové ceny rozhoduje celková nabídková cena v Kč bez DPH.

Zadavatel bude při hodnocení tohoto kritéria hodnocení aplikovat kvantitativní metodu hodnocení. Hodnocení nabídek je tedy v tomto kritériu hodnocení objektivní s použitím níže uvedeného matematického vzorce, do nějž budou zadavatelem dosazeny číselné hodnoty vztahující se k výši celkové nabídkové ceny, jež uvedou účastníci výběrového řízení ve svých nabídkách.

Počet bodů hodnocené nabídky = 100 x hodnota nejnižší nabídky / hodnota hodnocené nabídky

Další podmínky soutěže, ostatní informace

Podáním nabídky uvedené ve výzvě přijímá účastník  plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a dodatků. Předpokládá se, že účastník pečlivě prostuduje všechny pokyny, přílohy, termíny a specifikace obsažené ve výzvě a bude se jimi řídit.

Zadavatel sdělí všem účastníkům výsledek hodnoticí komise písemně do 15 dnů po jejím vyhodnocení. Zadavatel si vyhrazuje:

  - právo odmítnout všechny předložené nabídky,

  - zrušit zadávací řízení kdykoli v jejím průběhu bez uvedení důvodu,

  - nevracet podané nabídky,

  - prověřit údaje uvedené v nabídce,

  - vyloučit ze soutěže účastníka, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené ve výzvě,

  - vyžádat si od účastníka písemné doplnění nabídky a ověřit si informace uvedené účastníkem v nabídce,

  - v průběhu lhůty pro podání nabídky podmínky soutěže a předmět veřejné zakázky doplnit, upravit nebo upřesnit, případně zrušit výzvu - tyto dokumenty se považují za doručené všem dotčeným účastníkům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele,

  - oznámit uveřejněním na profilu zadavatele rozhodnutí o vyloučení účastníka a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, v takovém případě se tyto dokumenty považují za doručené všem dotčeným účastníků, okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele,

  - vybraný dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění,

  - realizace předmětu díla je podmíněna poskytnutím finanční podpory z prostředků MMR ČR a  Fondu životního prostředí a zemědělství ze Středočeského kraje – „Drobné vodohospodářské projekty“. Neposkytnutí této finanční podpory objednateli je rozvazovací podmínkou smlouvy, nerozhodne-.li se zadavatel spolufinancovat předmět díla z jiných zdrojů,

  - informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele. Tyto požadavky je každý účastník výběrového řízení povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této výzvě bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a může mít za následek vyloučení účastníka výběrového řízení z účasti ve výběrovém řízení

# Účastníkovi  podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem. Výběrem nejvhodnější nabídky účastníku nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě o realizaci tohoto díla a upřesnit její konečné znění.

# Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. Účastník nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži.

Účastníkem uvedené skutečnosti k prokázání kvalifikace a dalších podmínek plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou považovány za důvěrné a zadavatel je může využít pouze pro účel posouzení a hodnocení nabídek, pro kterou byly doloženy. Za důvěrné se nepovažují údaje, které komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvede ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

Obsah zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je tvořena touto výzvou a přílohami. Dokumentaci tvoří:

  - Text výzvy k podání nabídky

  - Příloha č. 01 – Krycí list nabídky

  - Příloha č. 02 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

  - Příloha č. 03 – Smlouva o dílo

  - Příloha č. 04 – Technické podklady – Projektová dokumentace DZS včetně výkazu výměr

Ve Zdislavicích, dne   05.02.2020                                      	       ……………………………………

za zástupce zadavatele

Bc. Pavel Bouček